寿县建成区外古树名木 “一树一策” 保护方案

招 标 文 件

寿县自然资源和规划局

二〇二〇年十月

招 标 文 件 目 录

  - 招标公告

  - 供应商须知

  - 报价文件格式

  - 《古树名木 “一树一策” 保护方案》设计要求

第一章   招标公告

为贯彻落实淮南市绿化委员会办公室《关于切实加强古树名木保护工作的通知》，我局对《寿县建成区外古树名木 “一树一策” 保护方案》设计项目进行招标采购。现将有关事项公告如下，欢迎符合条件的投标供应商积极参与。

一、招标项目概况：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 项目概算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寿县建成区外古树名木 “一树一策”保护方案 | 详见《供应商须知》设计要求 | 1 | 项 | 6万元 |

二、招标供应商资格要求：

（一）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有独立法人资格；

（二）具有相关部门颁发的丙级及以上林业调查规划设计资质；

（三）项目负责人应具备林业中级及以上技术职称；

（四）本项目不接受联合体投标。

# 三、招标文件的领取时间及地点等：

时间：2020年10月20日至2020年10月26日上午11:30（休息日除外）。

每天上午8:30-11:30    下午14:30-17:00

地点：寿县自然资源和规划局14楼林业科技推广中心办公室或寿县人民政府网自行下载。

四、开标方式

1、报价文件纸质材料密封后加盖公章，于2020年10月26日下午3点在县自然资源和规划局党员活动室现场递交（寿县寿春镇宾阳大厦B座16楼）。

2、开标时间：2020年10月26日下午3点

3、开标地点：寿县自然资源和规划局党员活动室（寿县寿春镇宾阳大厦B座16楼），由评标小组现场开标和决定中标人。

五、其他事项：

供应商领取招标文件时应提交以下资料（所提供的复印件须加盖供应商单位公章）：

（1）供应商的营业执照副本；

# （2）供应商的林业调查规划设计资质证书；

（3）供应商单位介绍信或授权委托书；

（4）法定代表人身份证复印件、供应商授权代表身份证复印件；

（5）项目负责人职称证书；

六、联系方式：

招标单位名称：寿县自然资源和规划局

联系人：王俊昌                       联系电话：0554-3121283

第二章  供应商须知

为确保《寿县建成区外古树名木“一树一策”保护方案》设计单位选定招标的质量，我局现邀请相关供应商进行投标，择优选取成交供应商。

一、对《寿县建成区外古树名木“一树一策”保护方案》设计要求：

按照古树名木“一树一策”的要求，科学制定保护方案。本次涉及寿春镇、八公山乡、丰庄镇、正阳关镇、安丰塘镇、茶庵镇、安丰镇、炎刘镇、刘岗镇、双庙集镇、小甸镇及大顺镇等12个乡镇二、三级古树29株，保护方案内容主要包括保护对象的基本信息、生境质量、健康状况、影响健康主要因子、保护措施、经费预算等。方案编制要充分尊重权属所有者、养护责任单位或个人的意见。（详见招标文件中第五章）

二、项目工期

在2020年11月15日前完成设计工作，提交完整的设计方案向采购人申请验收。并于2020年11月20日前完成设计成果评审。

三、付款方式

1、设计方案通过专家组评审合格后的一个月内付清全部款项。

2、在结算合同价款时中标方需提供正式的税务发票。

四、报价方式

供应商须根据上述采购要求，填报各项核查工作的单价和总价。所填报的价格应包括人工、劳务、信息数据、技术成果、知识产权、保险、利润、税金、政策性文件规定、成果评审及合同包含的所有风险及责任等全部费用。

五、评标办法

1、本项目的最高总限价为人民币陆万元整（￥60000.00元），超过最高总限价的报价不予接受。

2、具体评标方法。本次询价采用有效最低价法评审定标。寿县自然资源和规划局组成评标小组开展评标工作，若出现投标报价相同的，由评标小组抽签决定中标人。

六、开标时间

1、开标时间：2020年10月26日下午3点

2、开标地点：寿县自然资源和规划局党员活动室（寿县寿春镇宾阳大厦B座16楼），由评标小组现场开标和决定中标人。

第三章   报价文件格式

附件一：询价响应授权书

本授权书声明： *** 公司授权本公司***（投标供应商授权代表人姓名、职务）代表本公司参加 ****项目         采购活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价、参与开标、报价、签约等。投标供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价人授权代表无转委托权。特此授权。

与本询价有关的通讯地址：

授权代表人手机号：                    邮箱：

本授权书自出具之日起生效，授权期限同询价人须知规定的询价有效期。

特此声明。

投标供应商公章：

日期：  年  月  日

附件二：询价响应报价表

| 序号 | 服务（事项）名称 | 服务内容 | 服务 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寿县建成区外古树名木“一树一策”保护方案 | 编制寿县建成区外29株古树“一树一策”保护方案 | 1项 |  |  |
| 总报价 | （大写）： （小写）： |  |
| 服务期限 |  |  |
| 服务地点 | 是否响应询价文件：响应（ ） 不响应（ ） |  |
| 付款方式 | 是否响应询价文件：响应（ ） 不响应（ ） |  |

投标供应商（盖公章）：

日  期：

附件三：

相关证明文件

# A．供应商营业执照副本；

# B．法定代表人身份证、投标人授权代表身份证复印件；

# C．拟指派本项目的技术人员相关资质、职称证书复印件；

# D．林业调查规划设计资质证书；

E. 同类业绩证明（非强制性条款，以合同复印件为准）。

第四章  《古树名木 “一树一策”

保护方案》设计和技术要求

一、设计目的和任务

按照“一树一策”的要求，科学制定古树名木保护方案。保护方案内容主要包括古树的基本信息、影响健康主要因子、保护措施、工程量、经费预算以及古树相关图片等。方案编制要充分尊重权属所有者、养护责任单位或个人的意见。方案编制完成后，按照古树级别组织专家论证评审，确保方案科学合理。

二、组织管理

寿县建成区外古树名木“一树一策”保护方案设计工作，由寿县自然资源和规划局组织，各自然资源和规划中心所（林业中心站）配合。中标单位在编制“一树一策”保护方案时，技术标准要按照《安徽省古树名木保护条例》、《古树名木复壮技术规程》LY/T2494-2015以及《古树名木保护部分技术要点》（附件四）执行。

三、设计要求

1、由寿县林业科技推广中心、所在地自然资源和规划中心所（林业中心站）配合中标单位对古树现场勘察。

2、中标单位根据《安徽省古树名木保护条例》、《古树名木复壮技术规程》LY/T2494-2015以及《古树名木保护部分技术要点》（附件四），对古树的基本信息、生境质量、健康状况、影响健康主要因子、保护措施、工程量、经费预算以及古树相关图片等进行全面系统地调查、收集和整理，制定科学合理的“一树一策” 保护方案，以便后续保护工作的开展和实施。

3、提交《寿县建成区外古树名木“一树一策”保护方案》成果，内容主要有：寿县古树名木保护基本信息表（建成区外）、古树名木保护技术要点、总费用估算、“一树一策”技术方案（分株古树名木“一树一策”保护方案表、分株影响健康因子示意图、经费预算、分株保护方案综述）。包括纸质版和电子版，以及其他文字、影像、电子资料。并于2020年11月20日前完成设计成果评审。

附件四

古树名木保护部分技术要点

▲排除妨碍：尽量拆除清理古树名木周围一定范围内对古树名木生长造成明显影响的建筑、设施，排清堆放的垃圾。

▲土壤通气：土壤紧实板结、通气不良的，可通过开挖复壮沟、设置通气孔等改良措施，改善土壤通气状况。

▲复壮沟：复壮沟按建设在树冠垂直投影外缘，呈辐射状布置。复壮沟应根据实际情况设置排水沟等排渗水装置，沟内可添加复壮基质，补充营养元素。

▲通气孔：通气孔是按一定密度进行钻孔处理，深度以打通板结层至通气土壤层为止。通气孔内可填充砂质等疏松基质。通气孔也可设置硬塑料管或其它环保材料管打孔包棕或树枝组成的通气管，管口盖应带孔，管下端可填充陶粒等。通气管可与复壮沟连通。

▲水肥管理：根据土壤肥力和水分测定结果，进行土壤养分和水分管理。

▲围栏保护：对人为活动密集可能对古树名木造成破坏的，应设置围栏保护，围栏面积大小尽量达到树冠投影面积，式样应与周边环境相协调。

▲病虫防治：加强有害生物日常监测，确定重点监测与防治对象，有针对性地开展生物防治、物理防治为主的无公害防治手段。

▲树体防腐、填充和修补：发现古树名木树皮或木质部腐朽腐烂，特别是造成主干、枝干形成空洞或轮廓缺失，采取防腐与景观并举的仿真性处理和修复。防腐时先进行清腐处理，喷施季铵铜（ACQ）等绿色环保防腐消毒剂。填充、修补时要清理填充修补部位的朽木，边缘做相应清理以利封堵；裸露的木质层用5%的季铵铜（ACQ）等溶液或与甲维盐等杀菌剂混合喷雾两遍，防腐消毒，杀虫杀菌。填充部位经过消毒风干后，进行填充。填充物可选择聚氨酯等材料。填充体积较大时，常先填充经过消毒、干燥处理的同类树种木条或制作钢筋龙骨（外罩铁丝网造型），间隙再填充聚氨酯。填充好的外表面，随树形用刀削平整，在表面喷阻燃剂。留出与树体表皮适当距离，罩铁丝网，外面加贴无纺布，再在上面涂抹硅胶或玻璃胶，厚度小于2cm至树皮形成层。最后，用环氧树脂、紫胶脂或蜂胶等进行封缝。最外层可作仿真树皮处理。

▲树体支撑、加固处理：树体明显倾斜或枝干中空易遭风折的古树名木，可采用硬支撑、拉纤等方式进行支撑、加固。支撑加固材料应经过防腐、防蚀处理。尽量采用仿真工艺处理，与古树树体整体协调。

▲树枝修剪：对于有安全隐患的枯死枝、劈裂枝、病虫枝等应进行修剪处理，应力求创伤面最小。确保既不损坏古树名木的自然风貌、历史风骨，又不会对人民的生命财产安全造成威胁。

▲防雷装置：雷电多发区的古树名木需设置一定密度的避雷装置。

附件五

古树名木“一树一策”保护方案表

| 编 号 |  | 树 种 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉丁名 |  | 树 龄 |  |
| 保护级别 |  | 生长势 |  |
| 位 置 | 淮南 市 寿 县 乡镇 村（街道） （小地名） |
| 影响健康 主要因子 | □地面硬化 □违规搭建 □垃圾倾倒 □土壤坍塌 □雷击危害 □土壤积水 □病虫危害 □土壤板结 □营养缺失 □树干腐烂 □树枝劈裂 □树体受损 □树体中空 □安全隐患 □根部深埋 其它: |
| 保护措施 |  |
| 经费预算（保护措施、工程量、相应经费等） | 合计： |
|  | 其中：县林业主管部门 万元，自筹 万元。 |
| 设计单位（人员） |  | 专家意见 |  |
| 权属人 意 见 |  | 主管部 门意见 |  |

影响健康因子示意图

| 1 | 照片 | 影响健康因子情况： 拍摄人： 拍摄时间： 拍摄地点： |
| --- | --- | --- |
| 2.. | 照片 | 影响健康因子情况： 拍摄人： 拍摄时间： 拍摄地点： |

附件六

寿县古树名木保护基本信息（建成区外）

| 古树编号 | 树种 | 树龄 | 古树生长位置 | 东经 | 北纬 | 生长势 | 影响健康主要因素 | 主要保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30007 | 黄连木 | 230 | 八公山乡张管村管郢组 |  |  |  |  |  |
| 30008 | 黄连木 | 230 | 八公山乡张管村管郢组 |  |  |  |  |  |
| 30009 | 黄连木 | 230 | 八公山乡张管村管郢组 |  |  |  |  |  |
| 30010 | 黄连木 | 230 | 八公山乡张管村管郢组 |  |  |  |  |  |
| 30011 | 银杏 | 150 | 丰庄镇薛湖街道丰庄组 |  |  |  |  |  |
| 30012 | 皂荚 | 260 | 安丰塘镇安丰街道 |  |  |  |  |  |
| 30013 | 侧柏 | 260 | 安丰塘镇戈店村孙公祠 |  |  |  |  |  |
| 30014 | 麻栎 | 110 | 正阳关镇枸杞街道堆坊组 |  |  |  |  |  |
| 30015 | 麻栎 | 120 | 炎刘镇磨湾村九家组 |  |  |  |  |  |
| 30016 | 麻栎 | 150 | 大顺镇九井村松树组 |  |  |  |  |  |
| 30017 | 皂荚 | 120 | 双庙集镇邢铺村下郢组 |  |  |  |  |  |
| 30018 | 柿树 | 110 | 小甸镇姚郢村后岗组 |  |  |  |  |  |
| 30019 | 银杏 | 220 | 安丰镇谷贝村王楼组 |  |  |  |  |  |
| 30020 | 麻栎 | 110 | 寿春镇古城村新民组 |  |  |  |  |  |
| 30021 | 杜梨 | 100 | 茶庵镇胡圩村上郢组 |  |  |  |  |  |
| 30022 | 杜梨 | 100 | 茶庵镇龙湾村老庄组 |  |  |  |  |  |
| 30023 | 麻栎 | 100 | 茶庵镇花果村东圩组 |  |  |  |  |  |
| 30024 | 麻栎 | 100 | 双庙集镇吴岗村下郢组 |  |  |  |  |  |
| 30025 | 黄连木 | 230 | 安丰镇谷贝村土城组 |  |  |  |  |  |
| 30026 | 柿树 | 150 | 安丰镇梧桐村上元组 |  |  |  |  |  |
| 30027 | 柿树 | 150 | 安丰镇梧桐村上元组 |  |  |  |  |  |
| 30028 | 麻栎 | 110 | 刘岗镇刘岗村下郢组 |  |  |  |  |  |
| 30029 | 杜梨 | 110 | 刘岗镇刘岗村下郢组 |  |  |  |  |  |
| 30030 | 榔榆 | 110 | 刘岗镇刘岗村下郢组 |  |  |  |  |  |
| 30031 | 银杏 | 230 | 刘岗镇上楼村新庄组 |  |  |  |  |  |
| 30032 | 麻栎 | 120 | 刘岗镇沈郢村前郢组 |  |  |  |  |  |
| 30033 | 麻栎 | 120 | 刘岗镇双枣村新圩组 |  |  |  |  |  |
| 30034 | 柿树 | 180 | 刘岗镇烟店村吴郢组 |  |  |  |  |  |
| 20003 | 皂荚 | 380 | 茶庵镇龙湾村和平组 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

授权代表身份证明扫描件