附件1：

寿县历年林业重点工程2020年秋季复查验收

发包方案

根据《安徽省财政厅 安徽省林业厅关于印发安徽省林业厅政府购买服务指导性目录的通知》（财农函〔2018〕304号）精神，寿县自然资源和规划局拟对寿县历年林业重点工程进行复查验收。具体方案如下：

一、核查项目内容

寿县历年林业重点工程造林仍需2020年财政资金补助小班面积37114.2亩，其中2005年退耕还林面积2142.3亩；千万亩森林增长工程2015-2016年县级重点工程造林面积21414.7亩；林业增绿增效行动2017-2019年县级重点工程造林面积13557.2亩。

二、核查项目依据

1、2015-2019年县级重点工程造林小班登记表（县自然资源和规划局提供）；

2、2005年退耕还林小班登记表（县自然资源和规划局提供）。

三、核查技术标准

1、2015-2019年县级林业重点工程株数保存率85%以上、连续面积1亩以上，视为小班合格面积；2005年度退耕还林工程株数保存率80%以上、连续面积1亩以上，视为小班合格面积。

2、造林小班进行了松土除草、除萌、病虫害防治、浇排水等抚育管理措施。

3、复查验收前30天内及复查验收工作开展后补植的苗木不得计入保存株数。

四、核查要求

（一）工作要求：所有小班必须到现场进行核查，不能弄虚作假。验收过程中严格遵守工作纪律，若发生质量问题，服务方必须返工至合格为止。

（二）质量要求：利用手持GPS、电子地图等方法准确计算小班合格面积，小班合格面积精度要求±5%；造林小班合格面积绘制到1：10000的CGCS2000地形图上，小班位置精度要求±5米。

（三）时间要求：服务方必须在双方签定合同后，30日历天内完成检查验收内、外业工作，并按要求提供验收成果。若未按时完成，每推迟1天，扣除验收合同费用的5%.

（四）服务单位资质及服务人员要求：

1、服务方应具有国家认可的林业调查规划设计丙级及以上资质的单位，近三年内开展过林业造林验收项目；

2、服务方派出的项目负责人应持有林业工程师以上职称，技术人员应持有林业技术员以上职称；

3、未经我局同意，服务方不得更换项目负责人及技术人员，确保工作的连续性和准确性。

五、成果提交

分乡镇按类别填写所有表格，形成《寿县历年重点工程造林2020年秋季核查报告》，包括以下内容：

1、文字

包括核查验收基本情况，核查内容和方法、工作量、主要指标，核查结果与分析，存在问题与建议等。

2、附表

（1）2015年度造林且2020年继续享受县级资金补助造林小班验收登记表（表1）；

（2）2016年度造林且2020年继续享受县级资金补助造林小班验收登记表（表2）；

（3）2017年度造林且2020年继续享受县级资金补助造林小班验收登记表（表3）；

（4）2018年度造林且2020年继续享受县级资金补助造林小班验收登记表（表4）；

（5）2019年度造林且2020年继续享受县级资金补助造林小班验收登记表（表5）；

（6）2005年度退耕还林工程造林小班登记表（表6）。

3. 附图

提交各乡镇2015-2019年县级林业重点工程造林复查验收小班分布图（绘制在1：10000的CGCS2000地形图上）及小班矢量图。

4. 照片

造林小班现状照片。

六、精度抽查及费用结算方式

服务方核查工作结束后，提交验收成果，县自然资源和规划局将组织人员对服务方提交的验收成果进行抽查。

1、造林小班精度±5%以内，费用一次性支付；造林小班精度±5%～±10%以内，扣除合同金额的10%；造林小班精度±10%～±15%以内,扣除合同金额的20%.

2、造林小班精度大于±5%的,需服务方重新组织人员进行复查验收，重新复查验收天数计入项目核查工期。

3、造林小班精度大于±15%,将不支付验收费用。县自然资源和规划局将重新组织招标，并将服务方纳入黑名单,三年内不得参与县自然资源和规划局组织的相关林业竞标项目。

七、竞标方式

采取公开招标方式。寿县自然资源和规划局将寿县历年林业重点工程2020年秋季复查验收工作，按竞标价格不高于10万元为标底，竞标单位不低于3家符合竞标条件的进行公开招标。

投标价低于10万元且最低价者中标。若出现最低金额两家或两家以上相同金额时，在开标后现场叫标，以叫标最低价为中标者。

八、其他事项：

服务方竞标时应携带提交以下资料：

（1）营业执照或法人证书副本（复印件加盖单位公章）；

（2）林业调查规划设计资质证书（复印件加盖单位公章）；

（3）近三年从事林业工程造林项目验收业绩材料；

（4）项目负责人职称证书（原件）；

（5）承诺书（原件）；

（6）委托书（原件）；

（7）报价单（原件密封）。

九、开标时间和地点

另行通知。

附件2：

承  诺  书

寿县自然资源和规划局：

我单位已认真阅读贵单位公开发布的《寿县历年林业重点工程2020年秋季复查验收发包方案》。现特作如下郑重承诺：

一、本单位完全接受《寿县历年林业重点工程2020年秋季复查验收发包方案》提出的所有要求。

二、本单位将在贵单位的最高限价内进行报价。

三、本单位被贵单位确定为服务方，将严格按照发包方案和双方签订的服务合同按时高质量完成全部检查验收工作。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

承诺时间：

附件3：

委  托  书

寿县自然资源和规划局：

兹授权委托           （身份证号码：                 ）前来你局参加寿县历年林业重点工程2020年秋季复查验收项目竞标，并代表我单位递交报价文件及按你方要求办理相关事宜。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托时间：

附件4：

寿县自然资源和规划局服务性项目采购报价单

单位（签章）：                                            报价时间：

| 验收项目 | 验收面积（亩） | 报价 验收费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价验收费用合计 （大写） |  |

该报价验收费用为一次性报价，包含项目检查验收的一切费用，除此以外贵单位不再支付其它任何费用。

# Text boxes

法定代表人身份证书粘贴处（加盖单位公章）

委托人身份证粘贴处（加盖委托单位公章）

被委托人身份证粘贴处（加盖委托单位公章）