**附件：**

附件一：授权委托书

附件二：承诺书

附件三：报价单

附件四：协议书

**附件一**

**授权委托书**

本授权书声明： 公司授权 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加寿县房屋征收补偿事务所于 年 月 日在 南关安置小区27号楼三楼会议室举办的寿阳广场区域内已腾空房屋拆除工程开标活动，代表本人签订合同等具有法律意义的文件、凭证等。

受托人在该项目开标活动中所做出的承诺、签署的合同或文件，本人均予以承认，并承担由此产生的法律后果。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人（投标单位负责人）签字或盖章：

职 务：

代理人（被授权人）签字：

职 务：

投标人名称(加盖公章)：

地 址：

日 期：

**附件二**

**承诺书**

寿县房屋征收补偿事务所：

经认真审阅寿县房屋征收补偿事务所关于寿阳广场区域内已腾空房屋拆除工程招标文件，并实地踏勘项目后，我们愿意遵守该文件的要求和规定，对公告、规则、须知以及标的现状无异议。我们申请参加贵单位于 年 月 日上(下)午 时 分，在寿县寿春镇西门外南关安置小区27号楼三楼会议室举行的寿阳广场区域内已腾空房屋拆除工程公开招标活动。

如能中标，我方承诺：及时签订成交确认书和合同，并按规定时限完成拆除工程，否则，承担由此造成的一切后果。

申请人盖章： 法定代表人签名：

联 系 人： 联系电话：

年 月 日

**附件三**

**报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | |  | 由 投 标 人 填 写，放入密封袋中。 |
| 投标报价 | | 人民币 元 |
| 投标人 | 单 位 | 名 称： （加盖公章） |
| 自然人 | （身份证号码） |
| 法定代表人或授权委托代理人  （自然人） | | （签名） |
| 收到报价时间 | | . 年 月 日 时 分 | 由 招标 主 持 人 填 写 |
| 招标主持人 | | （签名） |
| 确认时间 | | 年 月 日 时 分 |

**附件四：**

**拆除工程协议书**

甲 方：寿县房屋征收补偿事务所

甲方代表：  
乙 方：

负 责 人：

现甲乙双方就寿县房屋征收补偿事务所寿阳广场区域内已腾空房屋拆除达成如下协议：

一、服务范围及期限：寿阳广场区域内已腾空房屋共有7处需动用人工和特种机械实施拆除。自签订拆除协议之日起至2020年11月15日，完成房屋拆除工作。建筑垃圾由原中标单位负责清理。

二、甲方权力义务：  
 1.甲方有权对乙方的拆除工作进行监督、检查。  
 2.负责与有关部门协调。

三、乙方权力义务：

1、乙方必须严格服从甲方的管理和调度。

2、对于延误拆除工程进度的，每延误一天工期，甲方有权利按每天2000元从中标款中扣除。

3、乙方负责房屋征收范围内水、电、电话、网络等线路拆除。

4、乙方必须有安全防护措施，在拆除工程中，应坚持文明施工，注重安全保护，杜绝违章作业，服从管理，确保拆除工程安全无事故。施工前应制定相应的安全作业规程和施工方案，并采取有效的安全防范措施。现场四周须放置连续、整齐、牢固的安全围栏，悬挂安全警示标志，拆除的技术人员要亲临现场组织，严格按照安全、规范进行操作。如在拆除工程中发生安全责任事故，乙方承担一切损失和相应的责任，与甲方无关；乙方应当为施工人员安全和其他责任事故办理保险。

5、乙方必须有项目负责人负责现场施工管理，同时负责与被拆除户相邻关系的协调处理，接受有关单位管理，自觉做到文明施工。

6、乙方对其中标的拆除工程区域内扬尘治理负总责，所需费用由乙方承担。

四、费用：本拆除工程中标价为 元（大写： ）。乙方按规定时限完成拆除任务后，经甲方组织相关单位验收通过后，甲方10个工作日内付清全部款项。

五、本协议一式4份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效，此协议具有法律效力。  
 六、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商补充协议，具有同等法律效力。

甲 方：             乙 方：  
 甲方代表：            负责人：

联系电话：                联系电话：

年 月 日         年 月 日