寿〔2020〕20号

中共寿县县委　寿县人民政府

关于印发《寿县贯彻落实安徽省生态环境

保护督察反馈意见整改方案》的通知

各乡镇党委、政府，县直各单位：

现将《寿县贯彻落实安徽省生态环境保护督察反馈意见整改方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

中 共 寿 县 县 委

寿 县 人 民 政 府

2020年4月29日

寿县贯彻落实安徽省生态环境保护督察

反馈意见整改方案

2019年9月24日至10月30日，省第二生态环境保护督察组对淮南市开展了为期一个月的生态环境保护督察。2020年4月1日，督察组向淮南市反馈了督察意见，并移交了责任追究问题清单共计51项，其中涉及我县25项。反馈意见既是对我县生态环保领域存在问题的“把脉会诊”，更是助力我县打好污染防治攻坚战的“精准开方”，具有很强的针对性和指导性，符合我县实际情况。为切实抓好反馈意见的整改，特制定本整改方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，保持生态文明建设战略定力不动摇，坚决扛起生态文明和生态环境保护的政治责任，全面完成省生态环境保护督察反馈意见整改，努力把生态文明建设各项任务落到实处，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，加快建设天蓝、地绿、水清的绿色美好家园。

二、基本原则

（一）突出重点抓整改。重点推进此次省督察反馈的25个问题整改、督察期间交办的24个信访件和下沉期间现场检查交办的13个问题整改。统筹推进中央环保督察及“回头看”反馈意见整改、省第一轮生态环境保护督察反馈意见整改以及“23+N”问题整改，推动所有问题按规定要求和时限整改达标、符合要求。

（二）举一反三抓整改。剖析问题成因，深挖问题根源，以点带面、举一反三，着力从提升思想认识、完善长效机制、改进工作作风上下功夫，注重解决深层次矛盾、结构性问题和体制机制性障碍，以整改促进优化经济结构、转变发展方式，推动高质量发展。

（三）从严从实抓整改。严格执行国家及省有关生态环境保护的法律法规和政策要求，立足标准从高、要求从严、尺度从紧，坚决改彻底、改到位，杜绝敷衍整改、表面整改、假装整改，切实保障群众利益。

三、整改目标

（一）如期完成整改任务。按照“一个问题、一套方案、一抓到底”的要求，对能立行立改的要在2020年6月30日前完成整改。对督察期间交办的信访件要在2020年9月底前完成整改。对需要采取工程性措施短期内难以完成的，要制定切实可行的整改方案，明确时间节点，建立持续推进机制，确保2021年4月底前基本完成整改任务。

（二）有效改善环境质量。PM2.5、PM10和优良空气天数进一步改善。地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到74.5％以上，劣V类水体比例控制在0.9％以内，国家考核断面水质优于Ⅲ类比例达到100％，地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除，城市建成区黑臭水体基本消除。县级以上集中饮用水水源地水质达标率达到100%。到2020年底，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

（三）持续提升生态空间。深入推进供给侧结构性改革，不断优化产业结构、能源结构、交通运输结构，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。

四、重点措施

（一）坚决扛起生态文明建设政治责任。各级党委政府要把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）会议、理论学习中心组学习会议、政府常务会议等形式深入学习，形成制度，做到学懂弄通做实。坚持把生态文明建设和环境保护工作摆在全局工作的突出位置，认真汲取祁连山、秦岭、扬子鳄、团山风电等有关生态环境问题教训，加强对生态环境保护和督察整改工作的研究部署，认真谋划，靠前指挥，全力推进。严格落实“党政同责、一岗双责”，健全完善管发展、管生产、管行业必须管环保的工作责任体系。压紧整改责任，建立问题清单、任务清单、措施清单和责任清单，全面落实河（湖）长制、林长制，建立县乡(镇)村三级领导干部包保突出环境问题整改的责任机制。

（二）全面开展生态环境问题大整改。结合此次省级督察反馈问题整改，对全县范围内所有环境问题进行一次拉网式大排查，同时，深入摸排各类关联性、衍生性问题。特别是要对第一轮中央环保督察及“回头看”反馈的问题、交办的信访件和第一轮省环保督察反馈的问题交办的信访件以及中央、省、市各类专项检查中发现的问题重新梳理，对已完成整改的问题和信访件进行“回头看”，对未完成整改的问题和信访件加快整改进度。对排查出的问题，建立清单、分类施治、建立台账、对账销号，确保改彻底、改到位。

（三）坚决打好“水、气、土”三大攻坚战。打赢蓝天保卫战。紧紧抓住降低PM2.5浓度的核心任务，聚焦“五控”，实施扬尘污染防治、工业废气治理、砖瓦窑和挥发性有机物治理、机动车污染防治、秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放。打好碧水保卫战。推进入河排污口溯源整治，加大入湖污染源和入湖河流治理力度，加快城乡黑臭水体整治，持续实施城镇污水处理提质增效；推进不达标水体达标方案实施，通过相关工程实施，农业面源污染控制，促进东淝河白洋淀渡口、五里闸国考断面水质达标。打好净土保卫战。加快完成重点行业企业用地土壤污染状况的调查，推进土壤污染治理与修复技术应用试点；加强重金属污染防控。

（四）着力解决生态环境突出问题。全面排查我县自然保护地、生态功能区存在的问题，重点对八公山风景区等重要保护区范围的缓冲区、核心区、保育区中的违法违规企业、项目建设进行排查，建立健全排查台账管理机制，严肃查处各类违法违规行为。

（五）高标准推进反馈问题整改。紧盯中央和省生态环境督察反馈问题及交办信访件问题整改不放松，坚决改彻底、改到位、不反弹。严格整改标准。认真对照整改任务清单，逐条逐项明确整改任务书、责任制、时间表，开展定期调度和督导检查，不得随意降低整改目标，不得随意放宽整改时限，不得随意调整重要整改措施。对交办的整改事项一律实行销号管理，严格验收核查，对验收销号后出现反弹的一律取消销号。对敷衍整改、假装整改、表面整改的严肃问责。坚决防止借整改之名搞“一刀切”式的、运动式的形式主义、官僚主义做法。

（六）持续加大生态环境监管力度。严查未批先建，篡改或伪造环境监测数据，非法排放、倾倒、处置危险废物等典型违法案件。坚持督促与帮助并重，帮助企业在规划、产业、政策、措施等方面提出优化建议。强化环境保护行政执法与刑事司法衔接，严厉打击污染环境违法犯罪行为。持续推进简政放权，强化事中事后监管；优化分级审批管理，落实取消环评资质法律要求。既要严守“国标”，又要尊重“民标”，加大群众身边突出生态环境问题解决力度，着力解决人民群众反映强烈的突出环境问题。

（七）着力提升生态环境治理水平。建立健全职责明晰、分工合理的环境保护责任体系，推动形成党委领导、政府主导、企业主体、公众参与的治理格局。持续推进绿色发展行动，加快推进“三线一单”编制和落地，严守生态保护红线。加快推进“互联网+”和生态环境大数据系统建设，实现信息共享，促进环境治理需求与供给有效对接。实现重点排污单位自动监控设备“安装、联网、运维监管”三个全覆盖，对重点排污单位及第三方运维单位实施及时有效自动监管。坚持分类指导、精准施策、依法监管，坚决反对“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。

五、工作要求

一是加强组织领导。成立省生态环境保护督察寿县整改工作领导小组，县委、县政府主要领导任组长，对督察整改工作负总责，统筹推进全县督察整改工作。各乡镇、园区和承担整改任务的职能部门要对照清单、主动认账，制定整改方案，确保整改工作有序有力推进。

二是压紧压实责任。县委、县政府为全县整改工作的责任主体，乡镇党委和政府及县直有关部门为本地本部门整改工作的责任主体，主要负责人为第一责任人。对涉及多个部门的整改任务，建立健全牵头单位和责任单位协调联动机制，推进形成整改落实工作的强大合力，确保整改责任横向到边，纵向到底。

三是强化督导检查。采用专项督查、联合督查、四不两直等方式，督促相关乡镇、县直有关部门单位落实主体责任、监管责任。县委办、县政府办和县整改办要对整改落实情况不定期督导督办,扎实推进整改措施落实。通过对整改工作的督导检查，及时掌握整改工作进展情况，建立台账，挂账销号，跟踪问效。

四是严肃责任追究。对整改不力、敷衍应付、弄虚作假以及边整边犯、前整后犯的乡镇和部门，依规依纪依法严肃追究相关责任人的责任，以精准的问责倒逼环保督察整改。对阻碍执法、纵容违法等生态环保领域的“保护伞”，发现一起、查处一起，一查到底、绝不姑息。

五是及时公开信息。本整改方案和整改情况及时在县“一台一报一网”等平台向社会公开，主动接受监督。适时组织媒体宣传整改工作中涌现出的先进典型、查处的典型案例，引导社会各界关注督察整改、参与督察整改、监督督察整改，营造良好的督察整改氛围，形成强大的督察整改合力。

附件：2019年省生态环境保护督察反馈意见整改任务清单

附件

2019年省生态环境保护督察反馈意见整改任务清单

单位：

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政治站位不高 | （1）部分县区及相关部门没有牢固树立习近平生态文明思想，政治站位不高，对生态环境保护工作重视不够，工作责任心不强。 | 1、提高政治站位。各级党委、政府及其所属部门要把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）会议、理论学习中心组会议、政府常务会议等形式深入学习，形成制度，做到学懂、弄通、做实，树牢“绿水青山就是金山银山”理念。 2、加强统筹谋划。加强对生态环境保护和督察整改工作的研究部署，认真谋划，靠前指挥，全力推进。严格落实“党政同责、一岗双责”，健全完善管发展、管生产、管行业必须管环保的工作责任体系。 3、改进发展方式。坚持生态优先、绿色发展，促进生态环境高水平保护和经济高质量发展协同推进。 4、加强教育培训。生态环保的方针政策、决策部署和法律法规纳入各级党委中心组学习内容和党校领导干部培训教育内容. | 1.深入学习贯彻习近平生态文明思想，形成制度并严格执行。 2.树立正确的发展观和政绩观。 3.群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。 | 各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委， 县有关单位 | 各责任单位主要负责人 | 县委办公室 县政府办公室 县纪委监委 县委组织部 县委宣传部 县委党校 | 李家明 王多好 王晓峰 王安实 陈 刚 梁昌永 | 立行立改 长期坚持 | 胡春华程俊华 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政治站位不高 | （2）未能深刻汲取祁连山、秦岭、扬子鳄以及八公山风电项目等生态环境问题教训，对凤台县经济开发区违规侵占八公山国家级地质公园及八公山风景名胜区问题熟视无睹，开发区已建成1146亩，规划待建面积6517亩。 | 1、深刻汲取祁连山、秦岭、扬子鳄以及八公山风电项目等生态环境问题教训，树牢习近平生态文明思想。 2、抓紧“绿盾2019”专项行动的整改工作，根据“绿盾专项行动”违法点位，制定具体整改方案，明确每个问题的整改时限，有序有力推进整治工作； 3、全面开展自然保护地违法建设整治工作，成立排查整治工作领导小组，制定《关于在全市范围内开展各类自然保护地生态环境问题排查整治专项行动的通知》，建立问题清单，对自然保护地生态环境问题开展全面排查整治。 4、对八公山风景区核心区内的山赵社区、海螺水泥宿舍楼等部分建筑限期拆除；对凤台经开区已建成区根据《安徽省自然保护地整合优化方案》，科学制定整改方案，分类进行处置；对凤台经开区规划待建区实施“开发区北上”战略，将经济开发区今后发展方向由河东片区调整至凤凰产业园和桂集产业园两园融合发展。 | 1.对自然保护区、地质公园内违法、违规建设项目开展全面排查。2.对排查发现的问题建立整改台账并开展整治。3.建立长效监管机制，确保不出现反弹。 | 八公山乡党委、政府（八公山风景区管委会）， 县有关单位 | 各责任单位主要负责人 | 县委办 县政府办 县自然资源和规划局 县生态环境 分局 | 王永贤 吴作谦 | 2022年 | 岳 锐曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政治站位不高 | （3）对“一岗双责”的认识不到位，认为生态环保工作就是生态环境部门的工作，一旦出现问题，不是对行业主管部门问责，而是首先对生态环境部门进行问责。督察组在曝光了《淮南煤系固体废弃物管理无序 扬尘污染问题突出》典型案例后，2019年10月25日，淮南市政府专题会上，在未进行调查的情况下，即要求市生态环境局要先行开展问责，然后其他相关单位再跟进，生态环保问责异化成“问责生态环境部门”。 | 1、严格落实“党政同责、一岗双责”，健全完善管发展、管生产、管行业必须管环保的工作责任体系 。 2、对督察组移交的问题线索，按照《安徽省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》和《安徽省党政领导干部生态环境损害责任追究调查工作规程》，深入调查核实煤系固体废弃物典型案例，厘清责任，严肃、精准、有效实施问责，防止基层问责泛化、简单化、随意化。 | 1.强化“党政同责、一岗双责”，完善管发展、管生产、管行业必须管环保；2.切实解决群众身边历史遗留问题；3.成立县级整改工作领导组、抽调人员集中办公；4.建立健全县四大班子领导包保机制。 | 县纪委 监委、 县生态环境分局， 各乡镇党委、政府， 县直有关单位 | 各责任单位主要负责人 | 县委办公室 县政府办公室 | 李家明 王多好 | 2020年9月 | 曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政治站位不高 | （4）生态环境保护长期存在上热下冷中间阻、层层递减，责任难以压实问题。市县两级部分领导干部对淮南市生态环境保护的严峻形势认识不足、盲目乐观，打好污染防治攻坚战紧迫性不强，安于现状。一些干部在谈到问题时，过分强调客观理由，强调财政困难，缺乏勇于担当意识，缺乏主动作为精神。一些地方和部门对中央环保督察问题整改存在等待观望现象，对督察交办问题不推不动，甚至推而不动。一些地方和部门在工作中攻坚克难的决心不够，导致一些历史遗留的生态环境问题长期得不到解决，群众意见很大。一些领导干部存在形式主义、官僚主义问题，重汇报、轻现场，重开会、轻实效。 | 1、成立安徽省生态环境保护督察淮南市整改工作领导小组，统筹推进整改工作。 2、建立督查调度制度，定期调度，强化督查。 3、建立领导包保制度，市委、市政府领导定期赴整改现场暗访、调研督导。 4、加大考核问责力度，压紧压实属地监管责任、企业主体责任、行业监管责任、细化网格化管理职责。 5、对整改不力、拒不整改的，对高举轻放、应付交差、企图蒙混过关的，对敷衍整改、表面整改、假装整改的，要依纪依规严肃问责，典型案例公开曝光。 6、加快推进历史遗留生态环境问题解决。 | 1.强化“党政同责、一岗双责”，完善管发展、管生产、管行业必须管环保；2.切实解决群众身边历史遗留问题；3.成立县级整改工作领导组、抽调人员集中办公；4.建立健全县四大班子领导包保机制。 | 各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委， 县直有关单位 | 各责任单位主要负责人 | 县委办公室 县政府办公室 县纪委监委 县生态环境局 | 李家明 王多好 王晓峰 吴作谦 | 立行立改 长期坚持 | 曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 责任落实不严 | （5）淮南市在黑臭水体整治工作中，行业主管部门和县区政府推进力度不够，甚至推诿扯皮，整治工作进展缓慢 | 1、建立城市黑臭水体整改定期协商机制。 2、落实主体责任，细化任务分解，加快工程项目建设。 3、加强工作督查、调度和考评，推进整改进度，确保完成目标任务。 | 1.加强对城市规划区范围内所有水体排查、巡查力度并建立排查台账。2.对重点水体治理达标的要强化日常监管，确保不出现反弹。3. 完善城市规划区污水管网建设。 | 县住建局、县水利局、县生态环境分局、县城管局、县重点工程建设中心，寿春镇、八公山乡党委、政府 | 各责任单位主要负责人 | 县建设局 | 许 凯 | 2020年底 | 岳 锐 |
|  |  | （6）生态环境保护网格化管理形同虚设，尤其是三、四级网格，监管内容不具体，职责不明确，生态环境监管的“神经末梢”未打通，导致淮南市污染问题点多面广，无法及时发现，及时处理，及时整改到位。 | 1、制订县区、园区网格化监管方案，明确三级、四级网格监管职责，加强巡查监督。 2、加强乡镇环保工作站建设，并对人员进行培训，提高环境监管能力。 | 1.制定网格化监管方案，完善网格化监管体系；2.加强对乡镇生态环境保护工作人员的职能划转和业务培训。 | 各乡镇党委、政府，各园区工委、管委 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 | 吴作谦 | 2020年9月底 | 曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 统筹谋划不足 | （7）淮南市对开发区的定位布局缺乏全局性规划，开发区数量多、规模小，区内企业数量少、规模小，导致园区环境管理难度大，存在环境污染隐患。 | 1、优化整合开发区规划布局，招大引强，根据园区产业发展定位，强化园区规划，引进一批质量高、效益好的企业和项目；促进园区产业集聚发展。 2、进一步整合开发区现有机构，落实环境监管专职人员，加大对开发区企业的环境执法，确保园区内企业达标排放。 | 全面优化开发区布局，提升园区产业层次，完善环保监察执法机构。 | 各园区工委、管委 | 各责任单位主要负责人 | 县发改委 县自然资源和规划局 县生态环境 分局 | 赵东升 王永贤 吴作谦 | 2020年12月底 | 岳 锐曹永军 |
| 4 | 中央及省生态环境保护督察反馈问题整改不严不实 | （10）中央及省生态环境保护督察反馈问题整改虽取得积极成效，但仍有一些部门和地方重视不够，力度不大，标准不高，要求不严，工作不细，导致整改工作推进不力、进展缓慢滞后、甚至还存在敷衍应付等问题。 | 1、压紧压实各级各部门环保督察反馈问题整改责任。 2、加强督查调度，及时推进问题整改。 3、加强考核问责力度，对各县区、各单位生态环境保护责任落实进行考核，对整改不力、拒不整改的，对高举轻放、应付交差、企图蒙混过关的，对敷衍整改、表面整改、假装整改的，要依纪依规严肃问责，典型案例公开曝光。 | 1.对历年来各级环保督察反馈的问题进行大排查、大起底、大整改； 2.对敷衍应对、推进不力的整改问题，第一时间立案，认真调查处理，精准进行问责。 | 各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委， 县有关单位 | 各责任单位主要负责人 | 县委办公室 县政府办公室 县纪委监委 县生态环境 分局 | 李家明 王多好 王晓峰 吴作谦 | 立行立改 长期坚持 | 曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 部分问题整改推进乏力，进展缓慢 | （12）2017年中央环保督察反馈的淮河流域沿岸城市污水治理进展缓慢问题，应在2018年底前完成整改，截至督察时，淮河城市污水治理依然存在诸多问题。 | 1、针对2017年中央环保督察反馈问题，全市建成区范围内基本消除黑臭水体。 2、加快城市污水管网建设，建成淮南市石姚湾净水厂工程。 | 1.不断完善城市污水处理设施、提升城市污水收集处理能力。2.督促清源污水处理厂每周定期开展一次监测，每月县生态环境分局对其进行一次监测。3.加大建成区市政污水管网日常巡查、排查频次，杜绝污水直接排入景观渠。4.加大对景观渠的日常保洁力度，巩固整治成果。 | 县住建局、县生态环境分局、县城管局、县重点工程建设中心，寿春镇、八公山乡党委、政府。 | 各责任单位主要负责人 | 县住建局 | 许 凯 | 2020年底 | 岳 锐 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改 措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 大气污染问题突出 | （18）2019年1—10月份，淮南市可吸入颗粒物（PM10）平均浓度88.8微克/立方，位列全省第一，同比上升18%，增幅全省最高；细粒物（PM5）平均浓度49.7微克/立方，位列全省第二，同比上升0.2%；优良天数比例为64.2%，同比下降7.3%，空气质量恶化趋势明显，大气污染防治工作形势极其严峻。 | 1、优化产业布局，全市继续控制重污染产业新增产能，推动重污染企业搬迁。对“散乱污”企业分类处置， 6月底前结合复工复产管控再开展一次全面排查整治。推进钢铁、水泥行业超低排放改造，宏泰钢铁实现超低排放，全面实施无组织排放治理、大宗物料产品清洁运输。水泥行业执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》。推进工业炉窑综合治理，动态更新工业炉窑管理清单，2020年秋冬季前全部炉窑稳定达到大气污染物特别排放限值；6月底前全部淘汰炉膛直径3米以下（含3米）燃料类煤气发生炉；10月底前完成不符合产业政策的砖瓦轮窑淘汰。强化VOCs综合治理，全面落实《淮南市全面推进挥发性有机物治理专项行动实施方案》，继续开展涉VOCs排放企业摸底调查，纳入动态监管。 2、严格控制煤炭消费总量，严格实施煤炭消费减量替代。深入实施重点企业一企一策耗煤管理，进一步提高能源利用效率；禁燃区内全面禁止生产、销售、使用散煤等高污染燃料，建立散煤禁烧长效监管机制，纳入网格化管理；2020年底前力争完成省级及以上工业园区集中供热改造；继续推进电能替代燃煤和燃油工作，替代规模达到7.5亿千瓦时。开展燃煤（气） | 进一步强化“五控”管理，建立长效机制。空气质量持续改善，完成年度考核目标任务。 | 各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委， 县大气污染防治领导小组成员单位 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 | 吴作谦 | 2020年底 | 曹永军 |
|  |  |  | 锅炉综合整治，10月底前，全市行政区域每小时35蒸吨以下燃煤锅炉、储粮烘干设备等燃煤设施全部淘汰或实行清洁能源替代；2020年底前，30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉全部关停整合。 3、优化调整货物运输结构，推动铁路货运重点项目建设，2020年铁路货运量比2017年增长10%。推广使用新能源汽车，2020年底前，新增新能源公交车占新增更新公交车总数的80%以上。大力淘汰老旧车辆，按照注册登记时间先后顺序梳理在用国三排放标准柴油货车清单，加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车；加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆；内河应采取禁限行等措施，限制高排放船舶使用，鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶。加强油品质量监管，强化移动源污染防治，加强非道路移动机械和船舶污染防治，2020年9月底前，淮河干线和待闸锚地基本具备向船舶供应岸电的能力，靠港船舶优先使用岸电。 4、加强道路、建筑工地扬尘综合治理。 5、加大秸秆禁烧和综合利用力度，强化餐饮油烟和烟花爆竹禁放。 6、对潘集区等重点区域开展大气驻点督查工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改 措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 控煤目标难以完成 | （19）安徽省能源发展“十三五”规划要求，淮南市到2020年煤炭消费总量较2015年下降5%。督察发现，淮南市2018年，淮南市煤炭消费总量3504.24万吨，比2015年增长142万吨，煤炭消费总量不降反升。 | 1.深入贯彻落实安徽省减煤工作部署，加强部门协调配合，进一步提高对煤炭消费减量替代工作重要意义的认识。 2.加强源头管控，严格落实煤炭消费减量替代制度。 3.实施重点耗煤企业“一企一策”管理。 4.按照《产业结构调整指导目录》，淘汰不符合产业政策的砖瓦轮窑。开展燃煤锅炉综合整治。 5.加强散煤治理，禁燃区内禁止生产、销售、使用散煤等高污染原料，地毯式、全面排查餐饮单位散煤情况，大力推广优质炉具，查扣区外运输进入禁燃区车辆，严防区外散煤流入。 6.稳步推进省级及以上开发区集中供热替代。 | 1.继续遏制煤炭消费增长。2强化锅炉综合整治成果，严厉打击小煤炉露天经营行为。3.加大秸秆、垃圾等禁烧管控力度。 | 县发改委 县经信局 县市场监管局 县城市管理局 县生态环境分局 县住建局 县公安局等县直单位， 各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委 | 各责任单位主要负责人 | 县发改委 县市场监管局 | 赵东升 王康文 | 2020年底 | 岳 锐王道红 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 控尘等重点工作推进不力 | （21）部分城区、乡镇和矿区道路毁损严重，道路清扫不及时，洒水频次严重不足，“晴天一身灰，雨天一身泥”，群众反映强烈。 | 1、实施道路保洁动态管理，加大运输道路清扫洒水频次。 2、加大车辆运输管理，所有运输车辆实现严密覆盖，严禁超载超限、沿途抛撒，车辆出门前对车轮车身进行冲洗，严禁带泥上路。 3、加强对损毁道路的维修工作。 | 1.运输车辆实现严密覆盖、不超载、超限，出门前保持车身、车轮清洁。2. 加大清扫保洁力度，提高洒水频次。3.加大对随意沿途抛撒车辆的查处力度。 | 县交通运输局、县公路分局、县城管局，各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委 | 各责任单位主要负责人 | 县交通运输局 县城管局 县公路分局 | 夏 丁 程德云 王 勇 | 2020年底 | 岳 锐 |
|  |  | （22）施工工地及道路扬尘防治措施不到位。督察发现，淮南市部分施工工地，如国庆东路、学院北路等市政工程扬尘管控措施不到位，拆迁现场未采取喷淋等防尘抑尘措施 | 1、按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，全面排查各类施工工地扬尘防治措施落实情况，对标整改，达到施工扬尘“六个百分之百”要求。 2、在城市建成区、居民区等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合，推广使用预拌砂浆。 3、全面禁止露天堆放散状物料，全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。 4、突出市政基础设施工程监管重点，落实拆迁现场防尘抑尘措施，对控尘措施不落实的依法进行查处。 | 严格落实道路、施工工地“六个百分百”等大气污染防治措施。 | 县住建局 县城管局 县房产管理服务中心 县交通运输局 县重点工程建设中心，各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委 | 各责任单位主要负责人 | 县住建局 县城管局 县房产管理 服务中心 县交通运输局 县重点工程建设中心 | 许 凯 程德云 江旭东 夏 丁 廖先卫 | 2020年底 | 岳 锐 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 控车工作明显缺位 | （24）加油站点监管不到位。淮南市市场监督管理局虽印发了开展打击非法经营成品油行为专项行动的文件，但既无具体方案也无时间表，仅要求各县区按月上报工作情况，部分县区上报未发现非法加油站点。但督察发现，在凤台县、潘集区等地的停车场、马路沿线等处存在多个非法加油站点。 | 1、制定打击非法经营成品油行为专项行动工作方案、细化任务分工、明确时间节点。 2、开展重点道路、停车场非法加油站点治理行动。 3、对违法企业进行立案查处。 | 1.修改完善开展打击非法经营成品油行为专项行动方案、压实各方主体责任，扎实开展全县打击非法经营成品油行为。2.坚决取缔全县所有非法加油站点，特别是对流动加油车要加大执法检查、抽查力度，发现一起查处一起。3.调整完善加油站点布局，督促其严格落实安全生产主体责任。 | 县市场监管局 各乡镇党委、政府 | 各责任单位主要负责人 | 县市场监管局 县经信局 县公安局 县交通运输局 县应急管理局 | 王康文 潘琪贵 万 轶 夏 丁 杨 坤 | 2020年底 | 王道红 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改 措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 控车工作明显缺位 | （25）油品质量不合格问题突出。督察发现，淮南市非法加油站点普遍销售劣质柴油，另外，督察组随机对18家合法加油站点采样检测，5家油品质量不合格，其中凤台县运通商贸有限公司加油站点油品硫含量高达584毫克/千克，超过国Ⅵ标准57.4倍。 | 1、对全市所有加油站点、自备油库开展全覆盖的油品采样检测工作。 2、对抽样检测不合格的油品，依法依规处理。 3、建立长效机制，确保问题不出现反弹。 | 针对全县成品油市场加大双随机一公开抽检力度，对抽检不合格的加油站点坚决处罚到位，确保油品质量合格 | 县市场监管局 各乡镇党委、政府 | 各责任单位主要负责人 | 县市场监管局 | 王康文 | 2020年底 | 王道红 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 控车工作明显缺位 | （26）运输车辆管理无序。淮南市每年上千万吨煤矸石等散状物料通过汽运方式运输，在物料的装卸、转运过程中，扬尘防护措施不到位，运输车辆未冲洗，污垢不堪，运输物料、渣土和生活垃圾车辆未密闭、覆盖、冲洗，沿途抛洒物料现象多见；农用车管控监管缺位，在节假日和周末等特殊时间，以及清晨、中午及夜间特殊时段，农用车运输建材、垃圾，抛洒滴漏现象严重。 | 1、加强散装物料运输车辆的监管，强化固体废物源头监控，规范车辆运输，实现净车进出。 2、严厉打击重型货车抛洒、超载等违法行为。 3、加强渣土车、垃圾车监管，按时冲洗，严防抛洒。 4、持续开展农用车污染整治行动，加强重点时段管控。 | 1.运输车辆具备承运资质，运输前需通过审核。2.通过渣土管理平台对运输过程实施全程监管3.依法查处渣土车、农用车等非法运输行为。4.禁止黄标车、农用车、柴油货车等车辆进入新老城区从事小区垃圾清运等。 | 县交通运输局 县城管局 县公安局 县住建局 县农业机械管理服务中心 县房产管理服务中心， 各乡镇党委、政府， 各园区工委、管委 | 各责任单位主要负责人 | 县交通运输局 县城管局 县公安局 县住建局 县农业机械管理服务中心 县房产管理服务中心 | 夏 丁 程德云 万 轶 许 凯 林巨宏 江旭东 | 2020年6月 | 岳 锐 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 水污染防治形势不容乐观 | （27）淮南市在2017年和2018年水污染防治行动计划实施情况考核中，均位列全省倒数第一。2019年1—8月，瓦埠湖、焦岗湖国考断面水质均值未达到年度目标要求，石头埠、西淝河闸下、东淝河白洋淀渡口、瓦埠湖湖心、东淝河五里闸等断面未能稳定达标，月度超标时有发生，水污染防治形势不容乐观。 | 1、推进《东淝河寿县段水质达标方案》和《焦岗湖水体达标治理方案》实施。 2、开展入河排污口监测,加强引江济淮等重点工程的施工现场水污染管控。 3、增加巡湖、巡河的力度和频次，巩固河湖整治成果。 4、结合黑臭水体整治、农村环境综合整治、农村“三大革命”、排污口整治等工作，统筹推进全市水污染防治和全流域水质治理。 | 1.继续实施涉水企业及“散乱污”企业整治、实施畜禽养殖污染整治、实施河岸垃圾、水面漂浮物清理打捞整治、实施河道围拦网养殖整治等措施；2. 加强入湖水体水质监管，巩固我县境内国考断面水质稳定。 | 县生态环境分局、县水利局、县农业农村局、县城管局、县畜牧兽医服务中心、县自然资源和规划局、县水产管理服务中心、县瓦埠湖管委会，沿湖各乡镇党委、政府。 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境局 县水利局 县农业农村局 | 吴作谦 姜 国 徐佩连 | 2020年底 | 曹永军施性平 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改 措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 瓦埠湖流域水污染严重 | （31）一是水质指标交替出现超标。监测数据显示，瓦埠湖3个国考断面中，2018年白洋淀渡口各因子月均值总计超标21次，瓦埠湖湖心各因子月均值总计超标10次，五里闸各因子月均值超标1次；2019年1—9月白洋淀渡口各因子月均值总计超标11次，瓦埠湖湖心各因子月均值总计超标9次，五里闸各因子月均值总计超标2次。二是水体达标方案落实不到位。寿县政府制定的《东淝河寿县段水体达标方 | 1、推进《东淝河寿县段水体达标方案》实施。 2、加强引江济淮淮南段施工环境监管。 3、开展沿瓦埠湖环境综合整治。 4、加强白洋淀上游汇水区域内乡镇污水集中处理设施运行使用的监管；巩固畜禽养殖治理成果，进一步核查禁养区养殖情况，确保禁养区内养殖户清零；巩固瓦埠湖围栏网拆除成果；安排专人在白洋淀渡口水域内周边范围内持续开展巡查，严防捕捞现象，防止河道内围拦网拆除后出现反弹；继续对东淝河白洋淀渡口断面上游乡镇岸线涉水污染源企业进行日常环境监管和流域内工业企业环境违法行为进行查处,对于非法围垦河道，拆除违法占用河道及其滩地建设的围堤、护岸、阻水道路、拦河坝等，铲平抬高的滩地，恢复河道原状。 5、严格落实河长制。 | 1.继续实施涉水企业及“散乱污”企业整治、实施畜禽养殖污染整治、实施河岸垃圾、水面漂浮物清理打捞整治、实施河道围拦网养殖整治等措施；2.确保我县境内白洋淀渡口、五里闸2个国考断面水质达到Ⅲ类 | 县生态环境分局、县水利局、县农业农村局、县城管局、县畜牧兽医服务中心、县发改委、县海事处、沿湖各乡镇党委、政府。 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 县水利局 县农业农村局 | 吴作谦 姜 国 徐佩连 | 2022年底（引江济淮工程结束） | 曹永军施性平 |
|  |  | 案》，提出2016年底前白洋淀渡口水质提升到Ⅲ类，但2017年11月以来，白洋淀渡口断面水质呈现恶化趋势，水质类别不升反降。三是河长制落实不到位。东淝河白洋淀渡口断面上游河道水面狭窄，沿岸存在围河造田等侵占河道违法行为，导致湖区开敞河段缺乏生态缓冲空间，自净能力较弱。 |  | 标准，常年保持稳定。3.建立汇水区域生态补偿机制；4.加强引江济淮工程施工监管；5.结合引江济淮工程调整岸线划定6.完成瓦埠湖流域水污染治理工作，瓦埠湖、白洋淀渡口、五里闸断面年度水质均值达到考核目标 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 瓦埠湖流域水污染严重 | （32）东淝河沿河流域内畜禽养殖量大，分布地域广，畜禽粪便污染处理设施利用率低。督察组随机抽查了瓦埠湖流域内的5个畜禽养殖场，发现不同程度存在污染物直排、污染处理设施建设不到位、污水处理能力不足等问题； | 1、认真排查瓦埠湖流域畜禽养殖场粪污处理设施建设情况，规模化养殖场全部建设粪污处理设施。 2、督促污水处理能力不足的规模化养殖场尽快完善处理设施。 | 1.重点排查瓦埠湖周边禁养区内畜禽养殖场是否反弹或整治是否到位，针对5家养殖场，完善污染治理设施。2.强化技术指导，推进畜禽粪污资源化利用。到2020年底东淝河周边养殖场资源化利用达95%以上，规模养殖场粪污处理设施装备率达100%。 | 县畜牧兽医服务中心、安丰镇、茶庵镇、炎刘镇、刘岗镇等沿湖乡镇党委、政府 | 各责任单位主要负责人 | 县畜牧兽医 服务中心 | 常传多 | 2020年底 | 施性平 |
|  |  | （33）流域内部分企业超标排放，污染治理设施运行不正常，如寿县八公山豆制品有限公司、寿县乾元管业有限公司、寿县金源食品有限公司废水超标排放。 | 1、对违法企业，依法立案查处。 2、限期整改，挂牌督办。 3、纳入县级“双随机”检查特殊监管名录。 | 1.对全县类似企业开展全面排查、举一反三并建立长效机制；2.对部分企业进行重点管理，依法查处，确保整改到位，实现达标排放；3.对3家企业依法予以立案查处。 | 县生态环境分局、八公山乡、窑口镇、瓦埠镇党委政府 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 | 吴作谦 | 2020年6月 | 曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 瓦埠湖、焦岗湖流域面源污染问题 | （34）焦岗湖流域和瓦埠湖流域内点源面源污染交织，是导致水质恶化的原因之一。流域内农业面源污染隐患未彻底根治，河沿岸农作物种植面积大，化肥和农药的使用量大，污染物随地表径流进入湖体。 | 1、调整农业种植结构，多种植固氮作物。 2、大力实施测土配方施肥，推广使用配方肥。 3、做好农作物病虫害预测预报，推进农作物病虫害统防统治，扩大生物农药使用比例。 4、大力推广稻田综合种养模式。 5、稳步推进农作物秸秆综合利用工程，减少农作物在沟渠的堆放。 | 1.测土配方施肥覆盖率90%；2.农作物统防统治率达到40%；3.稻田综合种养面积发展到5万亩；4.农作物秸秆综合利用率达到90%以上。5. 落实入湖断面水质监测和整改、补偿措施。 | 县农业农村局、沿瓦埠湖各乡镇党委、政府。 | 各责任单位主要负责人 | 县农业农村局 | 徐佩连 | 2021年底 | 施性平 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 污水处理基础设施建设滞后 | （38）污水处理厂运行不正常，超标排放。督察组对部分污水处理厂出水取样，监测结果显示，寿县炎刘镇污水处理厂化学需氧量浓度超标1倍，寿县安丰镇污水处理厂总氮浓度超标0.15倍，随机抽查了瓦埠湖流域内8个乡镇污水处理站，氨氮、总磷、总氮等超标现象普遍存在，设施运行不正常。 | 1、制定污水处理厂整改方案，加强污水处理厂运行管理，限期完成整改任务，实现达标排放。 2、定期开展水质监测及设施运行检查，对违法行为予以立案查处。 | 1.对全县污水处理厂进行全面排查举一反三；2.对安丰、炎刘污水处理厂安装在线监控，3.对全县污水处理厂进行每月一次监测、污水处理厂进行每周一次自纠监测；4.加强对第三方的监管，对不达标的污水处理厂依法查处。 | 县生态环境 分局、县美丽办，安丰镇、新桥国际产业园和有污水处理站的乡镇党委、政府 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 | 吴作谦 | 2020年底 | 曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 自然保护地 | （43）“绿盾行动”重视不够，对八公山、舜耕山等自然保护地违法违规建设项目排查整治严重不到位。 | 1、加快绿盾行动点位整改，加强采石塘口等重点点位修复工作，确保问题整改到位。2、制定《关于在全市范围内开展各类自然保护地生态环境问题排查整治专项行动的通知》，成立排查整治工作领导小组，在全市范围内开展各类自然保护地生态环境问题排查整治专项行动，根据排查结果，持续推进整改。 | 1.完成“绿盾行动”整改目标任务；2.建立完善长效管理机制。 | 县自然资源和规划局、县城管局、县生态环境分局、县农业农村局、县经信局、县交通运输局，八公山乡党委、政府及八公山风景区管委会 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 县自然资源和规划局 | 吴作谦王永贤 | 2020年底 | 岳 锐曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改 措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 散乱污企业排查整治不彻底 | （44）国家和省多次部署散乱污企业排查整治工作，淮南市也进行了多轮排查整治，但督察组在城郊结合部、农村偏远地区、废弃厂房等处发现多个散乱污企业，均不在淮南市上报的排查整治范围内。如凤台县岳张集镇新后庄一废旧塑料加工点，无任何污染防治设施，废气直排，污水未经处理直排周边农田，污染严重。部分散乱污企业死灰复燃，如寿县寿霍路西砂石料厂、寿县跨越塑料颗粒厂、田家庵区轩进碎石加工厂等均未做到“两断三清”，现场生产设备未拆除、原材料未清理，具备随时生产条件。 | 1、推进“散乱污”企业排查，实行动态更新机制。 2、落实属地管理责任，严格按照“取缔关闭”和“整顿规范”分类进行清理整治。 3、加强对“散乱污”企业排查整治的督查调度，对排查整治过程中发现的问题及时进行通报和督办。 4、“取缔关闭”类企业严格按照“两断三清”的标准进行清理； 5、“整顿规范”类企业按照“一企一策”的原则制定整改方案，依法完善环保相关手续，完善污染防治措施，确保污染物达标排放。 | 1.继续加大全县“散乱污”排查力度，建立动态更新机制。2.对全县不符合规划、用地、产业政策等“散乱污”企业按照“一企一策”的原则制定整改方案，坚决实行“两断三清”。3.对符合规划、产业政策的督促企业依法完善污染防治等措施，确保污染物达标排放。 | 寿春镇、堰口镇等各乡镇党委、政府 各园区工委、管委 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 | 吴作谦 | 2020年底 | 曹永军 |

| 序号 | 省反馈问题 |  | 市下达整改任务 | 整改 措施 | 整 改 责任单位 | 整 改 责任人 | 监管责任单位 | 监 管 责任人 | 整改时限 | 县牵头领 导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 省督察复核问题突出 | （48）近期，省环委会办公室组织对全省突出环境问题开展“回头看”复核，淮南市又有10个问题因整改不严不实被通报交办。 | 1、对八公山区舜泰化工厂排放的废水进行检测，确保企业废水达标排放；新建污水处理设施，将生活废水收集处理后排出。对淮南市八公山区山王镇王巷、孔集两村陶粒厂进行断水、断电，对生产线旋转窑体、加工等设备进行拆除。 2、拆除田家庵区安成镇沿淮村王奎养猪场棚内原用于养猪的围栏，并对旁边少量猪粪进行清理，完成覆土覆绿；拆除王五好废旧木材回收点机械；清运老孙废品回收站大量废旧油漆桶；拆除廖和平废旧塑料加工厂机械，清运废旧塑料。对绿叶洗涤厂排放废水进行水质监测，确保企业废水达标排放。 3、对寿县窑口镇窑口村内民英、永固两家建材厂两家企业进行改造，确保企业扬尘得到有效控制。完善百川养殖有限公司环保设施。 4、拆除潘集区田集乡刘庙窑厂。拆除潘集区高皇镇庵台混凝土搅拌站设备。 5、清运谢家集区华顺建材厂内堆存的污泥。 6、对大通区安徽亚华医药化工有限公司排放废水进行检测，确保企业废水达标排放。 | 1.对全省突出生态环境问题进行大起底，对未整改到位或出现反弹的限期整改到位。并建立长效机制，确保不出现反弹。2.对寿县窑口镇窑口村内民英、永固两家建材厂两家企业进行改造，确保企业扬尘得到有效控制。3.完善百川养殖有限公司环保设施，实现资源化利用。 | 县住建局、县经信局、县畜牧兽医服务中心、窑口镇、 安丰镇等乡镇党委、政府 | 各责任单位主要负责人 | 县生态环境 分局 | 吴作谦 | 2020年底 | 曹永军 |

备注：为了方便与市对账销号，序号均是按照市整改任务清单进行排序。

中共寿县县委办公室                      2020年4月29日印发