项目实施流程图

学区、学校上报计划

**↕**

县教体局现场核实

↓

确定实施计划并上报省市主管部门

↓

设计单位现场设计并提交设计方案

学区及项目学校提供工程原始资料，对设计方案进行核对并签字确认

**↕**

设计单位提交施工图

↓

预算单位进行工程造价

学区及项目学校对设计方案进行核对并签字确认

学区及项目学校对预算内容进行核对并签字确认

**↕**

预算单位提交正式工程造价文件

项目办、学区及项目学校配合做好预算审核

↓

审计单位对工程造价进行审核并提交审核报告

↓

县公共资源交易中心办理工程招投标

项目办、学区及项目学校配合办理招投标手续

↓

确定中标单位 发放中标通知书

施工单位按规定缴纳履约保证金，2%比例，保函或现金

↓

签订工程施工合同

项目学校提供“三通一平”

↓

施工单位进场施工

↓

工程竣工

↓

工程决算审计，资料归档