安徽省交通运输厅组织开展抽查

普通国省干线公路建设项目工作

11月16日上午，由省厅组织开展的抽查全省普通国省干线公路建设项目检查组来寿县，对寿县G328改扩建项目进行检查。此次来寿重点检查普通国省干线公路年度计划项目进展、项目建设管理、大气污染防治、疫情防控、安全生产管理、拖欠农民工工资等方面情况。

检查组由省公路管理服务中心主任夏一峰等一行5人组成。市局二级调研员鲍焕全、市局公路管理服务中心主任扈业保、市局质监站站长许捍东及寿县交通运输局局长张玉楼等领导陪同检查。

2022年寿县实施普通国省干线公路项目为G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程。该路现状为双向两车道沥青混凝土二级公路，路基宽10-12米，改扩建为双向四车道沥青混凝土一级公路，一般公路段路基宽22.5米，城镇路段路基宽25米+辅道。

2020年开始实施该项目一期工程中滨湖大道南延3公里路段，现处于收尾阶段。目前正在实施一期工程剩余路段，项目起点位于一标标尾处（K3+000），终点位于双桥镇西（K12+000），全长9公里，分为两个标段实施。

目前二标段已完成清表2000米，备土方32000方，沟塘清淤1400米；扶壁式挡土墙基坑开挖203米、底板混凝土浇筑81米、钢筋绑扎成型108米；路肩挡墙片石混凝土基础浇筑60米、开挖完成80米，灰土拌和完成310米。

2022年寿县实施普通国省干线公路项目为G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程。该路现状为双向两车道沥青混凝土二级公路，路基宽10-12米，改扩建为双向四车道沥青混凝土一级公路，一般公路段路基宽22.5米，城镇路段路基宽25米+辅道。

2020年开始实施该项目一期工程中滨湖大道南延3公里路段，现处于收尾阶段。目前正在实施一期工程剩余路段，项目起点位于一标标尾处（K3+000），终点位于双桥镇西（K12+000），全长9公里，分为两个标段实施。

目前二标段已完成清表2000米，备土方32000方，沟塘清淤1400米；扶壁式挡土墙基坑开挖203米、底板混凝土浇筑81米、钢筋绑扎成型108米；路肩挡墙片石混凝土基础浇筑60米、开挖完成80米，灰土拌和完成310米。

在项目管理中，寿县交通运输局充分发挥职能作用，在县委、县政府及上级主管部门的指导下，以“奋进新征程、建功新时代”为理念，勇于担当，主动作为。一是高位推动，组建管理机构；二是严格程序，开展招标工作；三是多措并举，严把工程质量；四是大力协调，推动项目进展。

在大气污染防治工作中，科学组建大气污染防治管理体系，制定大气污染防治应急预案，监管落实大气污染防治相关措施。同时，不断加强施工现场管理，督促施工单位合理组织施工、优化工地布局，使易产生扬尘的工作、运输尽量避开居民区及上下班高峰时期，并及时洒水、保持湿度。安排专人及时清扫，做到文明施工；堆土采取覆盖防尘网，并定时洒水，保持土壤湿润、不起尘。同时要求监理及施工企业要严格履行大气污染防治职责，切实做好大气污染防治工作。

疫情防控已进入常态化管理，该局规范管理，常抓不懈，严格执行国家有关法律法规，对传染病突发事件的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理，成立疫情防控工作领导小组，协调与落实工地对新冠疫情的处置工作。建立预警和医疗救治快速反应机制，增强应急处置能力，按照新冠疫情防控相关要求，保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接。

在项目安全管理及拖欠农民工工资治理工作中，应局严格按《项目管理规定》及《制度》要求落实，定期不定期开展督查。在整治拖欠农民工工资问题中，成立专项行动领导组及寿县交通系统清理拖欠民营企业中小企业账款工作领导组两个办公室，主要领导负总责，分管领导具体抓，具体业务专人办。该局信访维稳办负责接待来访农民工、矛盾纠纷排查调处、协调工作，参与疏导调处重大信访、群体上访案件，解决突发性事件，做好农民工的思想疏导工作。同时按照《保障农民工工资支付条例》规定，项目开工前在银行设立农民工工资专用账户，建立实名制用工及工资支付管理系统，对农民工实行实名制管理，保障农民工的合法权益。

（ 通讯员  余茂前 ）