安丰塘镇2024年防汛抗旱工作意见征求意见稿

一、强化领导

调整镇防汛抗旱指挥部组成人员，政委：梁志勇；指挥长：孙现纯；副指挥长：张恒福、周  瑞、顾  超；指挥：李绪伟、金  萍、张正俊、杨广东、孙雪、黄  燎、赵庆涛、陈永锐；成员：戈  峰、段奎、邓  权、周亚梅、丁传格、杨  越。

指挥部下设机构：

办公室主任：戈  峰；

政宣组组长：张正俊，副组长：邓  权

财供组组长：孙雪，副组长：丁传格

治安组组长：黄  燎，副组长：段奎

迁安救灾组组长：赵庆涛，副组长：周亚梅

工程组组长：顾  超，副组长：杨  越

具体防汛地段：安丰塘指挥所：指挥：周  瑞；副指挥：黄燎；成员：丁传标、方贤成、陈  帅、江新。申桥圩堤指挥所：指挥：顾超，副指挥：张恒福、金萍、赵庆涛、陈永锐；成员：李景强、朱继荣、张  利、孙成宏、胡森松、王兴、代言超、冯玉厚、杨越、范圣先；镇政府辖区重要场所（敬老院、学校、粮油公司）：指挥所：孙现纯；副指挥：张正俊、赵庆涛；成员：曹化蕾、方庆宣、江宏新、刘多礼。
二、明确任务

1、安丰塘堤：新兴门起至老庙泄水闸止，全长7公里。一线民工安丰、戈店两村(居)负责，具体界线为安丰居委会从新兴门至戈店节制闸；戈店村从戈店节制闸至老庙泄水闸，巡守组每公里6人，计42人，抢险组每公里15人，计105人。二线民工和后备队：每公里30人，计210人，有井亭、柿元、大树三村。

2、申桥圩堤：东圩全长3.4公里，西圩全长1.1公里。瓦埠湖水位达到22米时，一线民工申桥村负责，巡守组每公里10人，计45人；抢险组每公里15人，计68人；二线民工和后备队：四店、宋墙、苏王、老街四村，任务待命。

3、外河防汛任务。正南淮堤和二道防线（寿丰干渠），我镇属后备队，除申桥、安丰、戈店外，其余7村(居)做好准备。当正南淮堤正阳关水位达保证水位26.5米时，每村二名村干带队，十五名民工，落实到人，并逐人填写花名册，准备好木桩、编织袋等工具待命。

4.镇政府辖区重要场所。2所敬老院、7所学校6个教学点、粮油公司，每当遇到特大暴雨，单位管理人员随时注意周边的水位上涨、检查房屋是否存在安全隐患等，出现情况及时报镇指挥所。
三、防抗并重

即抓防汛，又抓抗旱，做到有汛防汛，有旱抗旱。在做好防汛工作的同时，切实做好蓄水保水工作，开源节流，准备迎战可能出现的旱灾。各渠系的村与村之间、组与组之间要顾全大局，服从镇政府统一调度和安排。

以上各村、各单位认真安排落实，镇直有关单位要做到要人给人，要物给物。各村选派民工要按镇政府分配名额，登记造册。分配到各村的群筹防汛器材，要抓紧筹集到各村村部，统一运送到镇指定地点。各村各单位要服从镇防汛抗旱指挥部统一领导，做到召之即来，来之能战，战之必胜，不折不扣地完成 今年我镇防汛抗旱任务，为农业丰产、丰收奠定坚实的基础。

中共寿县安丰塘镇委员会

寿县安丰塘镇人民政府



