2023年堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路

建设项目资金绩效自评报告

项目名称：堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路

项目单位：寿县堰口镇人民政府

实施时间：2023年2月

主管部门：寿县交通运输局

2023年3月20日

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李刚 |  |  |  |
| 地址 |  | 寿县堰口镇江黄村 |  |  |  |
| 项目起始时间 |  | 2023年2月至2023年3月 |  |  |  |
| 计划投资（万元） 50万 |  |  |  | 实际支付资金（万元）：46.6123万元 |  |
| 专项衔接资金 |  | 46.6123万元 |  | 专项衔接资金 ：46.6123万元 |  |
| 其他 |  | 0 |  | 其他 0 |  |
| 二、绩效情况 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 项目决策（20分） | 项目立项（20分） |  | 项目决策（14分） | 1.符合国家相关法律、国民经济发展规划和党委政府决策（5分）； 2.制定了实施方案和计划（5分）； 3.建立项目库，从项目库优选项目（4分） | 14 |
|  |  |  | 绩效指标明确性（6分） | 1.明确项目绩效，绩效目标设定合理，设定项目核心指标（4分）； 2.建立年度项目任务（2分） | 6 |
| 项目实施过程（40分） | 项目管理（20分） |  | 项目组织管理（6分） | 1.设立管理组织机构（3分）； 2.政策公开、结果公示（3分） | 6 |
|  |  |  | 业务管理制度健全性（4分） | 1.制定相应实施方案（2分）； 2.制定项目年度计划（2分） | 4 |
|  |  |  | 业务管理制度执行有效性（10分） | 1.项目申报、审核、批准手续齐全并及时归档（5分）； 2.项目实施严格按照实施方案进行，无重大变更（2分）； 3.项目变更和调整手续齐全（3分） | 10 |
|  | 财务管理（20分） |  | 资金使用合理性（20分） | 1.制定资金、资产台账并及时更新（10分）； 2.建立资产管护制度，及时移交和运营资产（7分）； 3.资产无毁损和闲置现象（3分） | 18 |
| 产出（15分） | 项目产出（15分） |  | 项目实施情况（6分） | 项目按照实施方案完成，各项指标实际完成比例100%得6分，完成95%以上得3分，95%及以下不得分 | 6 |
|  |  |  | 项目进度（9分） | 1.主管部门实时对项目进行进度督查（3分）； 2.及时完成各项进度督查整改并整改到位（3分）； 3.项目完工及时进行自验并申请主管部门竣工验收（3分） | 9 |
| 项目实施效果（25分） | 社会经济效益实现情况（25分） |  | 社会经济效益实现情况（20分） | 1.项目完成全部绩效目标，实现项目建设任务（7分）； 2.实现收益受益人口和户数指标（8分）； 3.项目实施后可持续目标有效实现（5分） | 20 |
|  |  |  | 受益人员或受益对象满意度（5分） | 发放满意度调查表20份以上，受益对象对项目的评价，满意率90%以上（5分）；70%到90%之间（3分），70%到50%（1分），50%以下不得分 | 5 |
| 综合考评得分 |  |  | 98 |  |  |
| 考评结果等次 |  |  | 优秀 |  |  |

寿县2023年江黄村马郢、后郢组通组水泥路

建设项目资金绩效自评报告

为加强2023年度衔接资金项目管理，提高资金使用效益，根据寿县财政局 寿县乡村振兴局 寿县发展和改革委员会相关文件精神，堰口镇于2023年3月20日对江黄村已实施完成的马郢、后郢组通组水泥路建设项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目于2022年11月立项，项目概算投资50万元，项目竣工审计价格46.6123万元。2023年度，寿县农业农村工作领导组下达堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目资金计划50万元。

（一）项目实施情况

新建长630米、宽3米、厚0.15米水泥路及地面硬化1000平方。

（二）资金拨付及使用

2023年度批复衔接项目资金计划50万元，实际完成投资46.6123万元，已支付46.6123万元，剩余资金3.3877万元上交县财政。

二、综合考评意见

2023年3月20日，经项目自评小组考评，项目完成建设任务，项目管理和资金使用符合规定要求。

各项指标得分情况和指标分析如下：

绩效考评得分表

| 名称 | 项目决策 | 项目实施 | 项目产出 | 项目绩效 | 合计得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定分值 | 20 | 40 | 15 | 25 | 100 |
| 得分 | 20 | 38 | 15 | 25 | 98 |

（一）项目决策（20分）

1.项目决策（14分）

堰口镇人民政府依据相关法规和国民经济发展规划，建立2023-2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库。江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目充分征求群众意愿，经江黄村两委会议、堰口镇党委会议决定，从项目库中选取江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目为2023年度衔接资金项目。为确保项目顺利实施，制定江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目实施方案。

项目决策设定分值14分，自评得分14分。

2.项目指标明确性（6分）

堰口镇人民政府制定绩效考评目标，新建长630米、宽3米、厚0.15米水泥路及地面硬化1000平方,解决44户交通出行问题，群众满意度95%以上。建立项目年度实施计划，2023年2月1日开始建设，2023年3月10日竣工。

项目指标明确性设定分值6分，自评得分6分。

（二）项目实施过程（40分）

1.项目管理（20分）

（1）项目组织管理（6分）

堰口镇人民政府按照项目管理规定，成立镇级建设项目领导小组，明确了相应的职责分工和具体责任。对项目立项和建设全过程进行公开公示，公告6次、公示2次。

项目组织管理设定分值6分，自评得分6分。

（2）业务管理制度健全性（4分）

堰口镇人民政府制定项目实施方案和项目年度计划，新建长630米、宽3米、厚0.15米水泥路及地面硬化1000平方。2023年2月1日开始建设，2023年3月10日竣工。

业务管理制度健全性自评得分4分，自评得分4分。

（3）业务管理制度执行有效性（10分）

堰口镇人民政府严格落实项目建设程序，履行项目申报、审核和批准程序，2022年11月6日进行项目申报，镇级党政班子联席会议于2022年11月18日对该项目申报进行审核，中共寿县县委农村工作领导小组2022年12月28日进行批复。2023年3月18日，完成项目资料归档，项目无变更程序。

业务管理制度执行有效性设定分值10分，自评得分10分。

2.财务管理（20分）

堰口镇人民政府建立资金（资产）管理台账，台账按照项目建设节点实时更新，建立江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目管护制度。项目实际建设内容为新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。截至目前该资产运营正常，无损毁和闲置现象，2023年年底将进行资产移交。

财务管理设定分值20分，自评得分20分。

（三）产出（15分）

1.项目实施情况（6分）

堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目按照规定时间完成建设任务。项目实际建设内容为新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。解决44户交通出行问题，群众满意度95%以上，主要指标完成比率100%。

项目实施情况设定分值6分，自评得分6分。

2.项目进度（9分）

2023年2月21日，寿县交通运输局、寿县乡村振兴局对堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目开展项目实施情况专项督查，该工程进度按时保质，能如期完成。3月16日，堰口镇项目领导小组，对项目组织自验，经项目领导小组现场验收，初验合格。经堰口镇人民政府3月17日申请，寿县交通运输局、寿县乡村振兴局组织相关人员对堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目开展竣工验收，验收合格。

项目进度设定分值9分，自评得分9分。

（四）项目实施效果（25分）

1.社会经济效益实现情况（20分）

新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。解决44户交通出行问题，群众满意度95%以上。完成项目收益目标100%。

社会经济效益实现情况设定分值20分，自评得分20分。

2.受益人员和受益对象满意度（5分，实际得分5分）

2023年3月20日，堰口镇人民政府发放满意度调查表10份，收回10份，满意度95%以上。

受益人员和受益对象满意度设定分值5分，自评得分5分。

三、存在问题

无

四、相关建议

建议镇村两级及时开展资产移交，积极开发公益岗位，进一步加强已建成项目后期管理，使广大群众长期受益。

项目支出绩效自评表

（   2023 年度）

| 项目名称 |  | 堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路 建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管局 |  | 寿县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 堰口镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 50 |  | 46.61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 |  | 46.61 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。 |  |  |  |  |  | 新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建水泥地 |  |  | 620米 | 620米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 地面硬化 |  |  | 958平方 | 9580平方 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | ★严格控制成本 |  |  | ≤50万元 | ＝46.61万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | ★★★解决交通出行问题 |  |  | 44户 | 44户 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |