附件3：

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评□   项目完成结果考评√

项目名称  抗疫特别国债核酸检测实验室建设

项目单位       寿县疾病预防控制中心

主管部门       寿县卫生健康委员会

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组

2021年 7 月 22日

| 项目负责人 |  | 江波 |  |  | 联系电话 | 0554-4122120 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 寿县西门外定湖路 |  |  |  | 邮编 | 232200 |
| 项目起止时间 |  | 2020年7月8日至8月12日 |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 150 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 150 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 区、县（市）财政 |  | 150 |  | 区、县（市）财政 |  |  | 150 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 财政部下达我县2020年抗疫特别国债资金重大疫情防控体系建设预算资金150万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 预 期 目 标 | 建成实验室个数：1个；实验室总面积：85m2；实验室区域隔间数：4间；实验室标准化率:100%;实验室建成并整体投入使用年限：2020年7月；新冠病毒核酸检测样本检测率：100%；建成后实验室使用年限;≥3年。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 在中心办公楼5楼完成新冠病毒核酸检测实验室建设，建成后的实验室为加强型生物安全二级实验室，在完成建设，通过淮南市卫健委组织的验收和生物安全实验室备案后，立即投入使用，截止到2020年年底已完成了1426人次新冠病毒核酸检测任务，对我县新冠肺炎疫情防控发挥了较高的技术支撑作用，得到了主管部门和服务对象的充分认可。此间实验室还可以长期用于各类传染性疾病防控和疫情处置中病原体的核酸检测工作，实验室的建设在很大程度上提升了中心实验室的检测能力和人员专业技术水平，对公共卫生传染病防控发挥较长持续性作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 已建成实验室个数：1个；实验室总面积：85m2；实验室区域隔间数：4间；实验室标准化率:100%;实验室建成并整体投入使用时间：2020年7月；新冠病毒核酸检测样本检测率：100%；建成后实验室使用年限：≥5年。 |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 与 建 议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 蔡传毓 |  |  |  |  |  |  |
|  | 江波 |  |  |  |  |  |  |
|  | 王海燕 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计虎 |  |  |  |  |  |  |
| 考评工作组组长：王海燕 2021年 7月 22日 项目单位负责人（签字并盖章）：江波 2021年7月 22日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。