附件3：

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评   项目完成结果考评□

项目名称 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院职工周转房、综合楼及附属工程

项目单位       寿县安丰塘镇卫生院苏王分院

主管部门                  寿县卫健委

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组

2021年 7 月 22日

| 项目负责人 |  | 陈西来 |  |  | 联系电话 | 15855237858 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 寿县安丰塘镇苏王北街 |  |  |  | 邮编 | 232266 |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月1日至12月31日 |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 618.33 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 618.33 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 区、县（市）财政 |  | 618.33 |  | 区、县（市）财政 |  |  | 618.33 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院职工周转房、综合楼及附属工程是《寿县乡村医疗机构三年（2018-2020年）服务能力提升规划》项目，县发改委2016年1月6日立项批复（寿发改审批（2016）06号文），工程于2019年2月3日在淮南市公共资源交易中心招标，由安徽军顶建设工程有限公司中标，于2019年3月29日开始施工，2020年12月16日建成并投入使用。项目实施完成后，扩大了业务用房面积、增加了门诊就诊面积、药房面积、综合病房面、积提升了内外环境，提高了卫生院标准化水平，增强卫生院的市场竞争力。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 预 期 目 标 | 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院职工周转房、综合楼及附属工程是《寿县乡村医疗机构三年（2018-2020年）服务能力提升规划》项目，工程于2019年3月29日开工建设，2020年12月16日投入使用。新院区落成后院容院貌得到极大改善，医疗资源得到合理配置，医疗服务水平得到提升，门诊人次有所提高，医院整体效益得到提升，更好的保障了辖区人民群众医疗需求，切实降低了患者医疗费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院职工周转房、综合楼及附属工程是《寿县乡村医疗机构三年（2018-2020年）服务能力提升规划》项目，于2019年2月在寿县公共资源交易中心招标，由安徽军顶建设工程有限公司中标，于2019年3月29日开始施工，工程合同价：1291.24万元，2019年全年预算数为:442.87万元，完成预算数442.87万元，完成预算的100%。，2020年项目全年预算数为618.33万元，其中：财政拨款预算为53.39万元，执行数为53.39万元，完成率100%；非同级项目款（往来资金）为564.94万元，完成预算数564.94万元，完成预算的100%。在项目建设过程中我院成立了工程建设领导小组，严格按照政府采购制度要求，对项目进行公开招标，并对项目进行不定期检查和督促。严格执行工程预算，专款专用，严格按照合同约定，依照工程进度进行拨款。新院区于2020年12月16日投入使用，各科室场地、器械、设备得到补充，门诊科室由原来的8个增加到14个，门诊人次有所提高，医院整体效益得到提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 院区落成后院容院貌得到极大改善，医疗器械、设备得到机大补充，增加了CT室、DR室，医护人员由原来18人增加到21人，门诊人次有所提高，医院整体效益得到提升。患者就医条件得到改善，提高服务质量的同时，也提高了群众满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 与 建 议 | 加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。严格按照绩效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确性。 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 陈西来 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周敬伍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 孙中武 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张多灿 |  |  |  |  |  |  |
| 考评工作组组长： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。