附件3：

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评   项目完成结果考评□

项目名称  寿县保义镇卫生院开荒分院业务综合楼

项目单位     寿县保义镇卫生院开荒分院

主管部门      寿县卫生与计划生育健康委员会

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组

2021年 7 月 22日

| 项目负责人 |  | 张继业 |  |  | 联系电话 | 13965455748 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 保义镇开荒西街 |  |  |  | 邮编 | 232245 |
| 项目起止时间 |  | 2019年4月30日至2020年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 360万 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 154.09万 |
| 其中：中央财政 |  | 154.09万 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 区、县（市）财政 |  |  |  | 区、县（市）财政 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 寿县保义镇卫生院开荒分院门诊综合楼建设，是根据寿政【2019】8号《关于寿县淮河行蓄洪区基本公共服务功能建设实施方案（2018-2020年）的通知》和寿发改审批[2019}111号《寿县发改委关于寿县保义镇卫生院开荒分院综合楼建设项目建议书的批复》，将在保义镇卫生院开荒分院原址新建一栋1200平方米业务综合楼，总投资约360万元。工程于2019年4月30日在淮南市寿县公共资源交易中心招标，由安徽舜淮工程有限公司中标，于2019年5月29日开始施工，目前工程在建设施工中，预计2020年12月可以投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 预 期 目 标 | 寿县保义镇卫生院开荒分院门诊综合楼建设，是根据寿政【2019】8号《关于寿县淮河行蓄洪区基本公共服务功能建设实施方案（2018-2020年）的通知》和寿发改审批[2019}111号《寿县发改委关于寿县保义镇卫生院开荒分院综合楼建设项目建议书的批复》，将在保义镇卫生院开荒分院原址新建一栋1200平方米业务综合楼，总投资约360万元。于2019年5月29日开始施工，目前工程在建设施工中，预计2020年12月可以投入使用。保义镇卫生院开荒分院正式投入使用后，会使我院面貌焕然一新，会给开荒人民群众就医带来方便.快捷.高效的医疗服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 寿县保义镇卫生院开荒分院门诊综合楼建设，是根据寿政【2019】8号《关于寿县淮河行蓄洪区基本公共服务功能建设实施方案（2018-2020年）的通知》和寿发改审批[2019}111号《寿县发改委关于寿县保义镇卫生院开荒分院综合楼建设项目建议书的批复》，将在保义镇卫生院开荒分院原址新建一栋1200平方米业务综合楼，总投资约360万元。参照《综合医院建筑设计规范》新建1200平方米，约1800/平方米门诊综合楼.计:216万元;装修工程1200平方米.约600/平方米，计72万元;绿化及消防建设36万元，附属设施36万元;合计：72万元。资金来源：申请上级项目配套资金：360万。目前门诊综合楼已付工程款154.09万元，完成率14%。工程于2019年4月30日在淮南市寿县公共资源交易中心招标，由安徽舜淮工程有限公司中标，于2019年5月29日开始施工，目前工程在建设施工中，预计2020年12月可以投入使用。保义镇卫生院开荒分院正式投入使用后，会使我院面貌焕然一新，会给开荒人民群众就医带来方便.快捷.高效的医疗服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 由于我院门诊综合楼在施工过程，没有正式投入使用，目前还看不到经济及社会效益。相信投入使用后，就医的门诊人次有所提高，医院的整体效益会得到提升。患者就医条件得到改善，在提高医疗服务的同时，也提高了群众满意度，缓解了医患的紧张关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 与 建 议 | 问题：1、乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。 3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。 4.加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。 建议：1、健全工作机制，强化工作职责。切实加强对公共卫生工作的领导，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。2.加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高基本公共卫生服务能力。 3、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础，为老百姓提高优质医疗服务。 4.严格按照绩效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确性。 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 张继业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金丽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毕宏昌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张继烈 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张艳 |  |  |  |  |  |  |
| 考评工作组组长： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。